ChatB2B — Rapport d'incident

Conflit de merge et route API introuvable après déploiement

# 1. Résumé

Après la fusion (merge) d'une Pull Request ajoutant une nouvelle fonctionnalité côté frontend (liste des utilisateurs pour démarrer une conversation), le bouton « + » de création de conversation a provoqué un plantage de la page en production, avec l'erreur JavaScript e.map is not a function. La cause racine était un conflit Git non résolu correctement, propagé jusqu'au déploiement.

# 2. Origine du conflit

Deux personnes ont modifié le même fichier, backend/src/index.js, en parallèle, sur deux branches différentes :

- Branche main : le fichier avait été réorganisé (refactorisé) pour séparer l'application Express (app.js), le serveur HTTP + Socket.io (server.js) et le point d'entrée (index.js), afin de permettre les tests automatisés.

- Branche frontend : le fichier avait été modifié pour ajouter l'enregistrement d'une nouvelle route, /api/users, mais en repartant de l'ancienne version (non réorganisée) du fichier.

Lors de la tentative de fusion de la Pull Request frontend → main, Git n'a pas pu deviner automatiquement comment combiner ces deux modifications du même bloc de code : il a affiché un conflit, matérialisé par les marqueurs <<<<<<<, ======= et >>>>>>> dans le fichier.

# 3. Comment le conflit a été résolu

- Récupération de la branche frontend en local (git fetch + git checkout) plutôt que résolution directe dans l'éditeur web de GitHub, car celui-ci ne permet de modifier que les fichiers explicitement en conflit — or il fallait aussi modifier un second fichier, app.js, pour y ajouter l'import et l'enregistrement de la nouvelle route.

- Fusion de main dans la branche frontend en local (git merge origin/main), ce qui a recréé le conflit, mais cette fois modifiable directement.

- Remplacement du contenu conflictuel de index.js par la version courte et refactorisée (appel à createServer() puis server.listen), conservant l'architecture de tests.

- Ajout manuel, dans app.js, de la ligne d'import const usersRoutes = require('./routes/users.routes') et de la ligne app.use('/api/users', usersRoutes), pour ne pas perdre la fonctionnalité apportée par la branche frontend.

- Validation du merge (git add, git commit, git push), ce qui a mis à jour automatiquement la Pull Request sur GitHub et fait disparaître le conflit.

- Vérification que les tests automatisés (CI) passaient toujours avant de fusionner définitivement la Pull Request dans main.

# 4. Pourquoi le bug persistait encore après le merge

Une fois la Pull Request fusionnée dans main, Render (l'hébergeur) a bien redéployé automatiquement le backend. Pourtant, un test avec curl montrait encore une erreur 404 « Route introuvable » sur /api/users, alors que le code source sur GitHub était pourtant correct (vérifié directement sur les fichiers du dépôt).

Ce comportement — code source correct mais route absente à l'exécution — vient du délai de bascule de Render lors d'un nouveau déploiement : l'ancienne instance du serveur peut encore répondre aux toutes premières requêtes pendant que la nouvelle instance (avec le code à jour) prend le relais. Un rafraîchissement forcé du déploiement (« Clear build cache & deploy ») associé à un nouveau test quelques secondes plus tard a confirmé que la route fonctionnait bien une fois la bascule terminée.

# 5. Vérification finale

- GET /api/users sans token renvoie désormais {"error":"Token manquant"} (comportement attendu du middleware d'authentification), et non plus une erreur 404.

- Le bouton « + » de création de conversation fonctionne de nouveau normalement en production.

- Les 32 tests automatisés (Vitest) et le linting passent toujours après le merge.

# 6. Leçons retenues

- Toujours vérifier l'état du merge après une modification manuelle en local, avant de re-pousser (git status) : la disparition des mentions « both modified » / « unmerged » confirme que tous les conflits sont bien traités.

- Un conflit sur un fichier peut cacher une modification à reporter ailleurs (ici : app.js n'était pas listé en conflit, mais devait quand même être édité pour ne pas perdre la nouvelle route).

- Après un déploiement, attendre quelques secondes et retester avant de conclure à un bug persistant : le temps de bascule entre ancienne et nouvelle version du serveur peut donner un faux négatif.

- Prévoir, côté frontend, une vérification de type (Array.isArray(data)) avant d'appeler .map() sur une réponse API, pour éviter qu'une erreur serveur ne fasse planter toute la page — amélioration identifiée pour une prochaine itération.